Федеральное агентство связи
Колледж телекоммуникаций ордена Трудового Красного Знамени
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский технический университет связи и информатики»

ОТЧЕТ

Практическое занятие № 4

Организация работы в команде разработчиков

по МДК 02.01 Технология разработки программного обеспечения

| ФИО студента | Карташов Г., Лудин А. |
| --- | --- |
| Направление подготовки | Информационные системы и программирование |
| Группа | ИСП11-25П |

Москва 2026

# Практическая работа № 4

Тема: организация работы в команде разработчиков.

Цель работы: распределить ответственность внутри небольшой команды, разложить разработку системы на проверяемые задачи и согласовать порядок совместной работы при изменении требований.

## Связь с предыдущими практическими работами

Новая предметная область для этой работы не выбирается. Команда продолжает систему, которую анализировала и проектировала ранее. Из ПР № 1 берутся пользователи и основной процесс, из ПР № 2 — требования и критерии приемки, из ПР № 3 — модули, данные и способы их взаимодействия.

В ПР № 4 нужно показать уже не устройство системы само по себе, а то, как группа разработчиков договорится эту систему делать: кто принимает решения, кому передается результат, как задача попадает в работу и что происходит, если условие изменилось.

## Что должно получиться

краткий паспорт команды с ролями и зонами ответственности;

набор задач по выбранному фрагменту системы;

доска работ с понятными состояниями и ограничениями;

правила передачи результата и проверки качества;

разбор изменения требований, выданного преподавателем;

короткая ретроспектива по итогам работы.

# Краткие теоретические сведения

## Роли и ответственность

Роль в команде — это не должность в штатном расписании, а ответственность за определенный результат. В небольшой учебной группе один человек может совмещать несколько ролей. Например, аналитик уточняет требование и одновременно проверяет, совпадает ли готовый результат с критерием приемки. При этом у каждой задачи все равно должен быть один ответственный за завершение.

Обычно в работе участвуют координатор, аналитик, разработчики, тестировщик и проверяющий. Координатор следит за очередностью и зависимостями, но не принимает единолично все технические решения. Разработчик отвечает не только за написание кода: он должен передать проверяемый результат и объяснить внесенные изменения.

## Очередь задач и рабочая доска

Объемная формулировка вроде «сделать модуль бронирования» плохо подходит для командной работы. Ее разбивают на задачи, результат которых можно увидеть и проверить: описать входные данные, реализовать проверку доступности, обработать отказ внешнего сервиса, подготовить тестовые примеры.

На доске задача проходит состояния, например: «Очередь», «Готово к работе», «В работе», «Проверка», «Готово». Если задач в работе слишком много, участники начинают переключаться между ними, а завершенный результат появляется поздно. Поэтому команда вводит ограничение: сколько задач одновременно может находиться в состоянии «В работе».

## Готовность задачи и готовность результата

До начала работы должно быть понятно, зачем нужна задача, что является результатом и по каким признакам ее примут. Это можно записать как критерии готовности задачи. После выполнения проверяют другой набор условий: результат создан, критерии приемки выполнены, замечания устранены, документация не противоречит реализации. Набор этих условий команда использует как общее определение готового результата.

## Коммуникация и решения

Не всякое сообщение требует собрания. Срочный блокирующий вопрос обсуждают сразу, обычное уточнение фиксируют рядом с задачей, а решение, которое затрагивает несколько модулей, записывают отдельно. Важен не выбранный мессенджер, а возможность через несколько дней восстановить: какое решение приняли, кто участвовал и почему один вариант предпочли другому.

## Изменение требований

Изменение нельзя просто добавить в конец списка. Сначала определяют, какие требования, модули, данные и тесты оно затронет. Затем оценивают, какие текущие задачи нужно остановить, заменить или вернуть на уточнение. Только после этого изменение попадает в рабочую очередь с новым приоритетом.

## Инструменты команды

Для фиксации задач подойдет учебная доска, таблица или сервис управления проектом. Для общих файлов и исходного кода используют систему контроля версий. Рабочие изменения вносят отдельно и перед включением в общую версию проверяют другим участником. В этой работе оценивается не название сервиса, а понятность процесса и возможность подтвердить действия команды.

## Основные термины

| Термин | Рабочее определение |
| --- | --- |
| Бэклог | Упорядоченный список нужных изменений и задач. |
| Исполнитель | Участник, который отвечает за доведение конкретной задачи до результата. |
| Критерий приемки | Проверяемое условие, по которому принимают результат. |
| Зависимость | Условие, из-за которого одну задачу нельзя завершить раньше другой. |
| Блокировка | Препятствие, которое исполнитель не может устранить самостоятельно. |
| Ревью | Проверка результата другим участником до включения в общую версию. |
| Ретроспектива | Короткий разбор способа работы команды после завершения этапа. |

# Порядок выполнения работы

## 1 Выберите фрагмент системы

Возьмите один основной процесс из ПР № 1, четыре связанных требования из ПР № 2 и не менее трех модулей из ПР № 3. Не переписывайте прежние отчеты целиком: достаточно таблицы, по которой видна связь между результатами.

| Результат ПР № 1 | Как используется в ПР № 4 |
| --- | --- |
| Стейкхолдеры: менеджер по персоналу, руководитель агентства, работодатель, соискатель, системный администратор | Роли в команде и заказчик результата |
| Основной процесс: подбор кандидата → отклик → собеседование → трудоустройство → отчётность | Фрагмент системы, который декомпозируется на задачи |
| Проблема AS-IS: ручной мэтчинг, потеря данных, нет статусов | Обоснование необходимости задач по автоматизации |

| Результат ПР № 2 (требования) | Модуль из ПР № 3 | Проверяемый результат в ПР № 4 |
| --- | --- | --- |
| FR-01: регистрация соискателя с загрузкой резюме | Модуль «Клиенты» | Карточка соискателя создаётся, резюме сохраняется |
| FR-02: приём и публикация вакансий от работодателей | Модуль «Партнёры» | Вакансия появляется в БД со статусом «Открыта» |
| FR-03: автоматический мэтчинг резюме и вакансий | Модуль «Поиск» | Ранжированный список кандидатов не позднее 5 секунд |
| FR-04: отслеживание статуса заявки (открыта, на рассмотрении, закрыта) | Модуль «Клиенты» + «Партнёры» | При смене статуса обновляется запись, уведомление отправлено |
| NFR-01: 95 % запросов поиска ≤ 2 с при 100 пользователях | API поиска + БД | Нагрузочный тест пройден |

## 2 Составьте паспорт команды

Распределите роли с учетом выбранных модулей. Для каждой роли укажите не общую формулировку «участвует в проекте», а конкретный результат. Один участник может совмещать роли, но не должен сам принимать и проверять все собственные решения.

| Участник | Роль | За что отвечает (конкретный результат) | Кому передаёт результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Карташов Г. | Координатор + аналитик | Ведёт очередь задач, уточняет FR-03 (правила мэтчинга), принимает решение при споре | Разработчику модуля «Поиск», проверяющему |
| Лудин А. | Разработчик модулей «Клиенты» и «Партнёры» | Реализует регистрацию соискателя и публикацию вакансии, передаёт проверяемый результат | Тестировщику |
| Карташов Г. (совмещение) | Разработчик модуля «Поиск» | Реализует мэтчинг и ранжирование, пишет модульные тесты | Проверяющему |
| Лудин А. (совмещение) | Тестировщик | Готовит тест-кейсы: успешный мэтчинг, пустой результат, отказ кандидата | Координатору |
| Преподаватель / внешний проверяющий | Проверяющий | Проверяет соответствие критериям приёмки, не участвует в разработке | Координатору |

После таблицы запишите, кто принимает окончательное решение, если участники не договорились, и кто замещает отсутствующего ответственного.

## 3 Разложите работу на задачи

Составьте от восьми до двенадцати задач. Каждая задача должна давать отдельный результат и помещаться в один учебный этап. Для задачи укажите исполнителя, входные данные, критерий приемки и зависимость. Хотя бы две задачи должны относиться к проверке качества или документации, а не к разработке.

| № | Задача и результат | Исполнитель | Критерий приёмки | Зависит от |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Описать входные данные для регистрации соискателя (поля, форматы, обязательность) | Аналитик | Документ содержит не менее 8 полей, для каждого указан тип и обязательность | — |
| 2 | Реализовать регистрацию соискателя с загрузкой резюме (FR-01) | Разработчик «Клиенты» | После сохранения создаётся карточка, резюме привязано, ID возвращён | 1 |
| 3 | Описать правила мэтчинга: какие навыки считаются совпадающими, как ранжировать | Аналитик | Правила проверяемы: для 3 примеров указан ожидаемый порядок кандидатов | — |
| 4 | Реализовать приём и публикацию вакансии (FR-02) | Разработчик «Партнёры» | Вакансия сохраняется в БД, статус «Открыта», доступна в списке | 1 |
| 5 | Реализовать мэтчинг резюме и вакансий (FR-03) | Разработчик «Поиск» | Для 10 резюме и 1 вакансии формируется ранжированный список ≤ 5 с | 2, 3, 4 |
| 6 | Подготовить тест-кейсы для мэтчинга: успех, пустой результат, дубликат отклика | Тестировщик | Не менее 5 кейсов, для каждого указан ожидаемый результат | 3 |
| 7 | Реализовать смену статуса отклика и вакансии (FR-04) | Разработчик «Клиенты» + «Партнёры» | При закрытии вакансии создаётся сделка, соискатель → «Трудоустроен» | 5 |
| 8 | Провести ревью кода модулей «Клиенты» и «Партнёры» | Проверяющий | Замечания оформлены, критичных нет, код принят | 2, 4 |
| 9 | Подготовить документацию по API мэтчинга (вход, выход, ошибки) | Аналитик | Документ содержит примеры запросов и ответов, описание ошибок | 5 |
| 10 | Провести нагрузочный тест поиска (NFR-01) | Тестировщик | 100 одновременных пользователей, p95 ≤ 2 с | 5 |
| 11 | Обновить ER-диаграмму с учётом статусов отклика | Аналитик | На диаграмме отражены статусы «Открыта», «На рассмотрении», «Закрыта» | 7 |
| 12 | Провести ретроспективу и зафиксировать одно изменение правила | Координатор | Каждый участник добавил одну фразу, правило сформулировано проверяемо | Все |

Оставшиеся задачи оформите аналогично. Если одна строка содержит несколько несвязанных результатов, разделите ее.

## 4 Организуйте рабочую доску

Создайте доску со состояниями «Очередь», «Готово к работе», «В работе», «Проверка», «Готово». Разместите на ней задачи и установите ограничение: одновременно в работе может находиться не более двух задач на команду. Для состояния «Проверка» назначьте отдельного участника.

Состояния: «Очередь» → «Готово к работе» → «В работе» → «Проверка» → «Готово».

Ограничение: одновременно в состоянии «В работе» — не более 2 задач на команду.

Проверка: отдельный участник — проверяющий (преподаватель или назначенный студент).

Доска до изменения требования

| Очередь | Готово к работе | В работе | Проверка | Готово |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 3, 6, 9, 11 | 2, 4 | 5, 7 | 8 | — |

Проверьте зависимости. Задача не должна оказаться в работе, если у нее нет входных данных или не завершена обязательная предыдущая задача. В отчет поместите доску и поясните два выбранных перехода между состояниями.

## 5 Запишите правила совместной работы

Сформулируйте шесть-восемь правил, которыми можно пользоваться на следующем занятии. Обязательно определите: где задают обычные вопросы; как сообщают о блокировке; где фиксируют принятое решение; кто проверяет результат; когда задача считается готовой; как передается незавершенная работа при отсутствии исполнителя. Добавьте правило работы с общей версией файлов или кода.

- Обычные вопросы задаются в чате команды с пометкой [вопрос]; ответ ожидается в течение 15 минут занятия.

- О блокировке сообщаем координатору сразу; если ответа нет 15 минут, задача возвращается в «Готово к работе» и назначается другое действие.

- Принятое решение фиксируется в журнале решений: дата, участники, два варианта, три критерия, выбор.

- Проверка результата выполняется участником, который не писал код: проверяющий или тестировщик.

- Задача считается готовой, когда: результат создан, критерий приёмки выполнен, замечания устранены, документация не противоречит реализации.

- Передача незавершённой работы при отсутствии исполнителя: задача возвращается в «Очередь», координатор переназначает, контекст передаётся в чате.

- Работа с общей версией: изменения вносятся отдельно (ветка), перед включением в общую версию проверяются другим участником (pull request).

Правило должно быть проверяемым. Вместо «быстро отвечать» лучше написать: «О блокировке сообщаем координатору сразу; если ответа нет 15 минут занятия, задача возвращается в “Готово к работе” и назначается другое действие».

## 6 Обработайте изменение требования

Получите карточку изменения из таблицы вариантов ниже. Сначала не распределяйте новые задачи. Определите влияние изменения на четыре ранее выбранных требования, модули, данные, критерии приемки и уже начатую работу. Затем внесите нужные изменения в очередь и покажите новое состояние доски.

| Что проверяем | Что изменилось | Решение команды |
| --- | --- | --- |
| Требования | FR-01, FR-02, FR-04, NFR-02 (защита ПДн) | Добавить статус «Отозвано»; запретить передачу данных после отзыва |
| Модули и интерфейсы | «Клиенты», «Партнёры», «Администрирование» | Модуль «Клиенты» инициирует отзыв; «Партнёры» получают уведомление; «Администрирование» пишет в аудит |
| Данные | Соискатель, Резюме, Отклик, Сделка | Добавить поле «согласие_отозвано» (дата/время); отклики помечаются «Отозвано» |
| Проверка качества | Тест-кейсы мэтчинга и передачи данных | Добавить кейс: после отзыва кандидат не появляется в мэтчинге |
| Текущие задачи | Задача 5 («Реализовать мэтчинг») уже в работе | Остановить, вернуть в «Очередь»; сначала доработать правила мэтчинга с учётом отзыва |

Доска после изменения

| Очередь | Готово к работе | В работе | Проверка | Готово |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5, 6, 9, 11, 12 | 2, 4 | 7 | 8 | — |

## 7 Проведите короткий разбор решения

Выберите одно решение, по которому в команде были разные мнения. Запишите два варианта, три критерия выбора и принятое решение. Отдельно укажите, что команда потеряла, отказавшись от второго варианта. Формулировка «решили большинством» без критериев не принимается

| Вариант | Критерий 1: юридическая безопасность | Критерий 2: возможность аудита | Критерий 3: трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- |
| Удалить данные | Высокая (нет данных — нет риска) | Низкая (нечего проверять) | Высокие (каскадное удаление) |
| Пометить как отозванные | Средняя (данные есть, но доступ закрыт) | Высокая (видно, когда и кто отозвал) | Низкие (одно поле + проверка) |

Принятое решение: помечать как отозванные.
Что потеряли: мгновенное удаление данных; потребуется отдельная процедура очистки по истечении срока хранения.
Почему: для учебного проекта важнее сохранить историю и показать аудит, чем реализовывать каскадное удаление.

.

## 8 Подведите итог работы команды

Проведите ретроспективу из трех пунктов: что помогало завершать задачи; что создавало задержки или непонимание; какое одно правило команда изменит перед следующей работой. Каждый участник добавляет одну собственную фразу, а не подписывает общий готовый вывод.

| Что помогало завершать задачи | Что создавало задержки | Какое правило изменим |
| --- | --- | --- |
| Чёткие критерии приёмки и зависимости | Задача 5 началась до завершения задачи 3 | Правило 6: перед стартом задачи проверяем, что все зависимости в «Готово» |
| Разделение ролей: аналитик, разработчик, тестировщик | Спор о том, кто проверяет код | Правило 4: проверяющий не пишет код этой задачи |
| Журнал решений | Долгое согласование формулировок | Правило 3: решение фиксируется в течение 10 минут после обсуждения |

Личный вклад:

- Карташов Г.: координировал очередь, уточнил правила мэтчинга, принял решение по отзыву согласия.

- Лудин А.: реализовал регистрацию и публикацию вакансий, подготовил тест-кейсы, провёл нагрузочный тест.

# Карточки изменений по вариантам

Используйте строку своей предметной области. Если тема отличается, преподаватель выдает изменение с таким же условием: оно должно затрагивать не менее двух модулей и одну уже начатую задачу.

| Предметная область | Изменение, поступившее во время работы |
| --- | --- |
| Туроператор | Поставщик перестал подтверждать места сразу. Ответ может прийти позднее, но клиент должен видеть актуальное состояние заявки. |
| Кадровое агентство | Кандидат отозвал согласие на обработку данных после того, как его карточка была направлена работодателю. |
| Агентство недвижимости | Два агента почти одновременно назначили показ одного объекта на одно время. |
| Компания по разработке ПО | Заказчик добавил обязательную функцию, но срок выпуска оставил прежним. |
| Зоопарк | Для одного вольера введен карантин. Нужно изменить перемещения животных, график осмотров и доступ сотрудников. |
| Другая тема | Внешняя система временно отвечает с задержкой, а пользователь не должен потерять отправленную операцию. |

# Краткий пример

Тема — агентство недвижимости. Команда выбрала требования к публикации объекта, назначению показа, уведомлению клиента и фиксации результата показа. В архитектуре есть модули объектов, расписания и уведомлений.

Аналитик уточняет правило занятости временного интервала и передает критерии разработчику модуля расписания.

Разработчик расписания создает проверяемый результат: занятый интервал нельзя подтвердить второй раз.

Проверяющий готовит два случая: последовательные запросы и почти одновременные запросы двух агентов.

После карточки изменения команда возвращает задачу уведомлений из «Готово к работе» в «Очередь»: сначала нужно решить, какой клиент получает отказ и какой текст он увидит.

В споре между «кто первый нажал» и «кто первый получил подтверждение сервера» выбирают второй вариант, поскольку его можно однозначно зафиксировать в системе.

Здесь оценивается не красивое название роли, а понятная передача результата: что аналитик передал разработчику, что разработчик отдал на проверку и почему одна задача была остановлена после изменения условия.

# Состав отчета

1. титульный лист;

2. связь выбранного процесса, требований и модулей из ПР № 1–3;

3. паспорт команды и порядок замещения;

4. перечень задач с исполнителями, критериями приемки и зависимостями;

5. доска до изменения требования и после него;

6. правила совместной работы;

7. таблица анализа изменения;

8. разбор спорного решения по критериям;

9. ретроспектива и личный вклад каждого участника.

В отчете оставляйте только те таблицы и изображения, по которым можно проверить решение. Не нужно вставлять длинные определения из лекции. На защите преподаватель может изменить одно условие и попросить перестроить доску или перераспределить ответственность.

# Критерии оценивания

| Оценка | Требования |
| --- | --- |
| 5 | Все материалы связаны с ПР № 1–3. Роли и задачи согласованы, зависимости видны, доска отражает реальную очередность, изменение требования разобрано по последствиям, решения аргументированы, вклад участников различим. |
| 4 | Основная логика правильная, но есть отдельные недочеты: одно расплывчатое правило, слабый критерий приемки, неполное отражение изменения на доске или неточность в распределении ответственности. |
| 3 | Команда, задачи и доска представлены, но связь с предыдущими работами частичная; задачи крупные или без критериев; изменение требования обработано формально; личный вклад прослеживается не полностью. |
| 2 | Работа выполнена по другой теме, роли перечислены без ответственности, задачи не связаны с требованиями и модулями, отсутствует анализ изменения либо студент не может объяснить принятые решения. |

# Вопросы для защиты

1. Почему вы распределили роли именно так?

2. Какая задача блокирует другие и что произойдет при ее задержке?

3. По какому признаку задача переходит в состояние «Готово»?

4. Как команда узнает о блокировке и кто принимает решение дальше?

5. Какие два модуля сильнее всего затронуло изменение требования?

6. Какой критерий оказался решающим в спорной ситуации?

7. Как изменится процесс, если один участник отсутствует?

8. Какое правило команды вы действительно изменили бы после этой работы?

# Использованные источники

1. Schwaber K., Sutherland J. Руководство по Scrum. 2020. URL: https://scrumguides.org/ (дата обращения: 29.09.2026).

2. Atlassian. Kanban: организация потока работы команды. URL: https://www.atlassian.com/agile/kanban (дата обращения: 29.09.2026).

3. Git. Справочная документация. URL: https://git-scm.com/docs (дата обращения: 29.09.2026).

4. GitHub Docs. Проверка изменений в pull request. URL: https://docs.github.com/ru/pull-requests (дата обращения: 29.09.2026).